# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## احداث استخر سرپوشيده ### مرداد ماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشي و تفريحي محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه اشتغالزايي : 9 نفر

مـقـدمـه :

تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه مي‌تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.

در اين ميان شنا از محبوب ترين ورزش ها است كه به واسطه ايجاد نشاط و رفع خستگي بيش از پيش مورد اقبال عمومي واقع گرديده است. خصوصا به منظور پر بار ساختن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ، و هدايت آنان به سمت ورزش احداث استخرهاي شنا حائز اهميت خاصي هستند. ضمن اينكه اهميت آموزش شنا با توجه به حديث نبوي كاملا آشكار است.

با عنايت به موارد فوق الذكر و نيز لزوم رعايت شئونات مربوط به بانوان احداث استخرهاي سرپوشيده توسط بانوان وجهت استفاده بانوان ، علاوه بر دارا بودن توجيه مناسب اقتصادي مي‌تواند بستر ساز اشتغال به كار نيروهاي جوياي كار گردد.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 375 | 500 | 750 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/4 30 | 6 150 | 750مترمربع 200مترمربع | تسطيح و خاكبرداري فضاي سبز و پاركينگ | 1 2 |
| 5/34 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 3 8/268 2/7 8/4 2/19 6 | 500 500 800 600 600 800 500 | 24 6 336 12 8 24 12 | دفتر گيشه سالن و استخر رختكن دوش‌هاي آب سالن سونا بوفه | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 321 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 7 1 2 | قفسه رختكن قفسه بوفه يخچال | 1 2 3 |
| 10 | جـــــمــــع |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 10 10 5 45 30 10 5 | انشعاب برق سه فاز انشعاب آب شهري انشعاب گاز شهري سيستم حرارت مركزي و سونا سيستم تصفيه و پمپاژ آب سيستم تهويه مطبوع سيستم نجات و اطفاي حريق و كمك هاي اوليه | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 115 | جـــمـــع |  |

الف – 6 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 4 8 3 2 | تلفـن ميز و صندلي و مبل اداري رايانه ( 2 دستگاه ) چاپگر تجهيزات آبدارخانه و وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 5 |
| 20 | جــــــمـــــع |  |

الف – 7 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2/5 8/10 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال ) | 1 2 |
| 16 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 375 5/355 10 115 20 16 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين‌آلات تاسيسات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 5/891 | جــــمــــع |
| 5/44 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 936 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 33 | - 10 - | - 500 كيلوگرم - | مواد شوينده و ضدعفوني‌كننده كلـر اجناس بوفه | 1 2 3 |
| 40 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 14 2/25 2/11 6/12 8/30 6/12 | 2/1 1 9/0 8/0 9/0 1/1 9/0 | 1 1 2 1 1 2 1 | مدير طرح حسابدار مسئول فروش كارگر خدماتي و تاسيسات كارگر تاسيساتي مربي و نجات غريق نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 3/24 | 23% سهم كارفرما ازحق بيمه |  |  |  |
| 5/147 | - | 9 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/7 6/4 4/0 2 | 2% 4% 4% 10% | 5/355 115 10 20 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات تجهيزات اداري | 1 2 3 4 |
| 1/14 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55/35 8/13 1 4 | 10% 12% 10% 20% | 5/355 115 10 20 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات تجهيزات اداري | 1 2 3 4 |
| 35/54 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 8 4 3 | 250 200 - - | 80000 40000 - - | كيلووات ساعت متر مكعب - - | برق آب گاز تلفن |
| 35 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 40 5/147 1/14 35/54 35 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 95/290 | جــــمــــع |
| 55/14 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 5/305 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( يك ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 3/12 9/2 3/3 | حقوق و دستمزد سوخت و انرژي مواد اوليه |
| ### 5/18 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 936 5/18 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 5/954 | # جمـــــع كل |

ج- درآمد طــرح :

(ارقام به ميليون ريال )

| جمـع | ارزش | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 660 70 | 2/0 015/0 - | 1350 44000 - | شهريه دوره هاي آموزشي شنا* وروديه استخر فروش بوفه | 1 2 3 |
| 1000 | جــمــع |  |  |  |

*- تعداد مراجعين با فرض سه نوبت كاري در روز و سيصد و شصت روز كاري در نظر گرفته شده است و طول دوره هاي آموزشي شنا 8 جلسه مي‌باشد.

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

| مبلغ(ميليون ريال) | شرح | #### رديف |
| --- | --- | --- |
| 4 20 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله ) هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه ) | 1 2 |
| 24 | جمــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 1000 | درآمد ( فروش ) |
| 5/305 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 5/694 | سود ناويژه |
| 20 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 5/674 | سود عملياتي |
| 4 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 5/670 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 05/1 سال ( تقريبا 13 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 40 | - | 0 | 100 | 40 | مواد مصرفي |
| 5/147 | 65 | 9/95 | 35 | 6/51 | حقوق و دستمزد |
| 35 | 20 | 7 | 80 | 28 | سوخت و انرژي |
| 1/14 | 20 | 8/2 | 80 | 3/11 | تعمير و نگهداري |
| 35/54 | 100 | 35/54 | - | 0 | استـهلاك |
| 7/18 | 100 | 7/18 | - | 0 | بيمه |
| 20 | - | 0 | 100 | 20 | توزيع و فروش |
| 4 | 100 | 4 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 55/14 | 15 | 18/2 | 85 | 37/12 | پيش بيني نشده |
| 2/348 | - | 93/184 | - | 27/163 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل 1/22% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 850 ميليون ريال دوازده ماه 22% 187 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 1037 ميليون ريال 36 ماه 22% 21/342 ميليون ريال 21/529 ميليون ريال 4/176 ميليون ريال 3/283 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/283 | 3/283 | 3/283 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 4/176 | 4/176 | 4/176 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 7/459 | 7/459 | 7/459 | 0 | جمــع |